По результатам встречи, проведённой <дата> между представителем ОАО «Трест Жилстрой-1» <ФИО> и инициативной группой домов, размещенных по адресу г. Харьков, пр. Победы, 66-М, Н, О, П, и строящейся секции «Д» (далее - Дома), а так же в связи с оборудованием гаражей на месте предусмотренной генеральным планом от <дата> детской и спортивной площадок я, _________________________, директор _______________________, обязуюсь выполнить следующие работы:
1. Обустроить детскую площадку размером 30,5 х 48 (м) согласно прилагаемой схеме, с наполнением следующими игровыми комплексами и инвентарём производства ТМ Ksil:
а) Диван-качалка (код 2607) – 4 шт.;
б) Игровой комплекс (код 5106, от 3-х лет) – 1 шт.;
в) Карусель (код 4192) – 1 шт.;
г) Песочница (код 4256) – 1 шт.;
д) Качели двойные (код КОД) – 2 шт.;
е) Игровой комплекс (код 5555, от 7-ми лет) – 1 шт.;
ж) Машинка с горкой (код 4419) – 1 шт.;
з) Качель на пружине вертолет (код 4125) – 1 шт.;
и) Качель-балансир (код 4102) – 1шт.;
й) Лавочки – 10 шт.

Так же выполнить обустройство пешеходной дорожки вокруг игровой площадки шириной 0,5м и озеленением игровой площадки.
Срок выполнения:  до 15.10.2014г.
2. Оштукатурить и покрасить подпорные башни вокруг домов. Срок выполнения: до ________2014г.

3. Дополнительно обустроить подпорную стену перед гаражами и дополнительно озеленить территорию путем высаживания кустов (не менее 1 м. высотой) и деревьев таким образом, чтобы скрыть вид на гаражи с выходящих на них окон (в т.ч. высадив деревья на склоне возле пешеходной дорожки, со стороны дома Н). Срок выполнения: до ________2014г.

4. Укрепить все склонны, выходящие к лесу, в соответствии с существующими нормами и стандартами, утвержденными в Украине. Срок выполнения: до ________2014г.

5.  На лесной стороне возле дома П, за канализационной станцией, обустроить место для парковки машин. Срок выполнения: до ________2014г.
6. Оборудовать площадку для зоны отдыха взрослых и спортивную площадку (согласно план-схеме). Срок выполнения: до ________2014г.
7. Настроить датчики лифтов, установленных в Домах, на максимальный вес до 360 кг и предоставить их в пользование жильцам для содействия проведению ремонтных работ или организовать другим способом свободную и бесплатную доставку материалов на этажи. Срок выполнения: до ________2014г.

________________



_________________

__________________
(дата)




          (подпись)



(ФИО)
